# Rà soát tài liệu chuẩn hóa kiến trúc CineFlow: lỗi và hướng làm

Ngày 20/10/2026 · Người soạn: Hải

## Kết luận

Hướng đi của CINEFLOW_ARCHITECTURE_STANDARD.md là đúng (tên file có nghĩa, JSP trong WEB-INF, tách Controller, Service, DAO, Model), nhưng chưa nên gửi cho nhóm: có 7 chỗ sai hoặc chưa kiểm chứng được, 4 chỗ làm ứng dụng chạy hỏng nếu đi đúng từng chữ, và lộ trình chỉ nói đổi tên/di chuyển file mà bỏ qua web.xml. Tài liệu này liệt kê từng lỗi và cách sửa.

Cách kiểm tra: mình đối chiếu tài liệu với mã nguồn nhánh hainc (20/10/2026), file database/Cine_Flow.sql, và web.xml. Những điều chưa kiểm chứng được được ghi rõ là "chưa kiểm chứng".

## 1. Lỗi dữ kiện trong tài liệu

Mỗi dòng: tài liệu nói gì, thực tế là gì, và cách sửa.

| # | Trong tài liệu | Thực tế | Cách sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục 7: đơn chuyển sang PAID, ghế sang BOOKED | DB chỉ cho đơn: PENDING, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED; ghế: HELD, CONFIRMED, CANCELLED, RELEASED (ràng buộc CHECK) | Đổi ví dụ thành CONFIRMED cho cả đơn và ghế. Chạy theo ví dụ cũ sẽ báo lỗi vi phạm CHECK |
| 2 | Entity ManagerAssignment ứng bảng ManagerAssignments; StaffTransfer ứng StaffTransfers | Tên thật: CentreManagerAssignments và StaffTransferHistory | Sửa tên bảng trong cây thư mục và chú thích |
| 3 | Ví dụ PaymentService dùng TicketDAO và PaymentRowDTO | Hai lớp này không có trong dự án và cũng không có trong cây thư mục của chính tài liệu | Thêm vào cây thư mục nếu chủ ý tạo, hoặc đổi ví dụ sang lớp đang có (PaymentDAO) |
| 4 | StockRowDTO là "số lượng tồn nguyên vật liệu"; fnbInventory.jsp "quản lý số lượng tồn" | Hiện chỉ là trạng thái Còn/Hết hàng cho món bán; trang kho chưa hiển thị hay sửa StockQuantity | Sửa mô tả cho đúng hoặc ghi rõ "sẽ làm" |
| 5 | Entity "khớp 1-1 CHÍNH XÁC các cột vật lý" | FnbItem và FnbCombo có thêm categoryName, centreName, lines (không phải cột) | Nới quy tắc: "gồm các cột của bảng; trường phụ phải ghi chú rõ" |
| 6 | "Chuẩn Oracle BluePrints và Baeldung quy định rõ" | Chưa kiểm chứng được | Bỏ hoặc dẫn nguồn cụ thể (link và trang) |
| 7 | Dấu - trong tên file JSP "vi phạm cú pháp Java" | Chưa đúng: tên file JSP không phải định danh Java. Tomcat chỉ mã hóa thành _002d trong tên lớp sinh ra, vẫn chạy được | Đổi lý do thành: tên lớp sinh ra xấu, khó đọc trong stack trace. Không nói "sai cú pháp" |

Lưu ý riêng về CSS và JS: cây thư mục đổi tên theo camelCase (adminDashboard.css). Lý do ở mục 1.1 chỉ áp dụng cho JSP, không áp dụng cho CSS hay JS (tên có gạch ngang là phổ biến và không gây lỗi). Nên ghi rõ là không bắt buộc.

## 2. Chỗ làm ứng dụng chạy hỏng nếu làm đúng từng chữ

Bốn chỗ dưới đây không phải lỗi cú pháp; code vẫn biên dịch được nhưng ứng dụng lỗi lúc chạy.

### 2.1. web.xml khai báo 22 Servlet bằng tên lớp đầy đủ

â€¢ Vì sao hỏng: web.xml có 22 dòng <servlet-class>controller.TenServlet</servlet-class>. Đổi package (controller.admin, controller.auth...) mà không sửa web.xml thì Tomcat báo ClassNotFoundException và ứng dụng không khởi động. Bước 4 của tài liệu không nhắc tới file này.

â€¢ Cách xử lý: thêm vào lộ trình một bước "cập nhật web.xml" ngay sau mỗi lần đổi package. Hoặc đổi hẳn sang @WebServlet (như phần F&B, Voucher, Soát vé, Báo cáo đang dùng) để khỏi khai báo hai nơi. Kiểm tra sau mỗi lần đổi bằng lệnh tìm controller\. trong web.xml và đối chiếu với package mới.

### 2.2. Trang đăng nhập và trang chủ đang được gọi trực tiếp

â€¢ Vì sao hỏng: 22 file Java redirect tới /auth/login.jsp, và welcome-file trong web.xml là home/index.jsp. Tài liệu xếp authLogin.jsp và homeIndex.jsp vào WEB-INF/views. File trong WEB-INF không thể là welcome-file và không thể redirect trực tiếp, nên đăng nhập và trang chủ sẽ trả 404.

â€¢ Cách xử lý (chọn một):

â€¢ An toàn nhất: giữ các trang công khai (auth/*, home/index.jsp) ngoài WEB-INF và ghi rõ ngoại lệ này trong tài liệu.

â€¢ Đúng chuẩn hơn: thêm Servlet cho từng trang (ví dụ GET /login forward tới WEB-INF/views/auth/authLogin.jsp), đổi 22 chỗ redirect sang /login, và đổi welcome-file thành một Servlet ánh xạ /.

### 2.3. 22 chỗ <jsp:include> dùng /admin/sidebar.jsp và /manager/sidebar.jsp

â€¢ Vì sao hỏng: chuyển sidebar và topbar sang WEB-INF/fragments/*.jspf mà không sửa 22 chỗ include (cả ở trang của người khác) thì các trang quản trị lỗi FileNotFound.

â€¢ Cách xử lý: làm trong một commit duy nhất bằng tìm và thay thế toàn dự án, hoặc để việc này chạy sau cùng vì các file này chỉ hiện menu, nên để nguyên cũng rủi ro thấp.

### 2.4. Quy tắc "transaction ở Service, DAO chỉ chạy SQL"

â€¢ Vì sao hỏng: hiện có 10 DAO tự mở transaction (ví dụ BookingDAO, PaymentDAO, CheckInDAO, FnbDAO), và mỗi hàm DAO tự mở kết nối riêng. Ví dụ trong tài liệu truyền Connection conn vào từng hàm DAO, tức phải đổi chữ ký của mọi hàm và sửa mọi nơi gọi. Làm một lần rất dễ gây lỗi ở luồng thanh toán đang chạy.

â€¢ Cách xử lý: áp dụng quy tắc cho code mới, và chuyển code cũ dần theo từng luồng nhỏ, mỗi luồng một Pull Request riêng có kiểm thử. Không để chung với đợt đổi tên file.

## 3. Chỗ chưa khớp với code hiện tại

| Chủ đề | Tài liệu nói | Code hiện tại | Hướng sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên lớp Controller | [Feature]Servlet, cấm hậu tố Controller | Còn BookingController, CounterController, PaymentController, StaffPaymentController | Đổi tên 4 lớp này (nhớ cập nhật web.xml nếu có khai báo) |
| Tên Filter | AuthFilter, EncodingFilter, DBConnectionFilter | Có AuthenticationFilter; EncodingFilter và DBConnectionFilter chưa có | Ghi rõ cái nào đổi tên, cái nào làm mới |
| Tên Util | PasswordUtil, EmailUtil, ValidationUtil, VNPayUtil | PasswordUtils, EmailUtils, ValidationUtils, VnpayUtil, còn có QrUtil, WebUtil, MediaStorage, FE04Context | Thống nhất số ít hoặc nhiều, và thêm các lớp còn thiếu vào tài liệu |
| Màn hình liệt kê | Có fnbComboList.jsp, checkInHistory.jsp, customerDetail.jsp, paymentSuccess.jsp, paymentHistory.jsp | Chưa có: danh sách F&B gộp cả món và combo, lịch sử soát vé nằm trong trang soát vé | Đánh dấu "dự kiến" cho màn chưa có, đừng trình bày như đã có |
| Bảng chuyển đổi | 26 dòng | Dự án có 55 màn hình; thiếu nhiều file như booking-detail.jsp, payment-failed.jsp, staff-payments.jsp, booking/booking.jsp, admin/distribution.jsp, admin/profile.jsp, staff/directory.jsp, staff/dashboard.jsp, manager/dashboard.jsp | Sinh danh sách đầy đủ bằng lệnh liệt kê *.jsp thay vì liệt kê tay |
| Lớp dùng chung | Chỉ có Entity và DTO theo từng mảng | PageDTO, OptionDTO dùng chung nhiều nơi; ComboLine là dòng con của combo, không thuộc Entity hay DTO rõ ràng | Thêm thư mục model/dto/common/ cho PageDTO, OptionDTO; đặt ComboLine cạnh FnbCombo |

### Riêng phần F&B, Voucher, Soát vé, Báo cáo

â€¢ Tài liệu tách thành nhiều Servlet (FnbManagementServlet, FnbStockServlet, FnbComboServlet, VoucherManagementServlet, VoucherFormServlet, SalesReportServlet, OperationsReportServlet, TicketCheckInServlet). Code hiện là 4 Servlet gom theo chức năng (FnbServlet lo /fnb/*, VoucherServlet, CheckInServlet, ReportHubServlet). Không bắt buộc tách; nên ghi "một Servlet cho mỗi chức năng là chấp nhận được" và chỉ đổi tên cho khớp.

â€¢ Tầng Service của phần này chưa có: logic kiểm tra voucher nằm trong VoucherServlet.save() (khoảng 145 dòng), transaction soát vé nằm trong CheckInDAO.checkIn(), transaction lưu combo nằm trong FnbDAO.saveCombo(). Làm đúng chuẩn nghĩa là tạo mới VoucherService, FnbService, CheckInService rồi chuyển logic sang; đây là việc lớn, không phải đổi tên.

## 4. Hướng làm đề xuất: chia giai đoạn, mỗi giai đoạn một Pull Request

Tài liệu gốc đề nghị đổi hết một lần sau 24 giờ "code freeze". Với 5 người đang code song song và nhiều chỗ dễ hỏng, mình đề xuất chia nhỏ, giai đoạn đầu rủi ro thấp nhất.

| Giai đoạn | Làm gì | Rủi ro | Cách kiểm tra xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Sửa tài liệu | Sửa 7 lỗi dữ kiện (mục 1), thêm bước web.xml và ngoại lệ trang công khai (mục 2), sinh danh sách file đầy đủ bằng lệnh | Không đụng code | Cả nhóm đọc và đồng ý bản sửa |
| 1. Đổi tên JSP | Chỉ đổi tên file có dấu - hoặc tên chung chung (list.jsp, form.jsp...), cùng thư mục hiện tại; sửa getRequestDispatcher và các dòng include tương ứng. Mỗi người đổi file của phần mình | Thấp: lỗi nằm trong một Servlet và dễ thấy 404 | Clean and Build, mở từng trang của phần mình |
| 2. Đổi tên lớp | Đổi *Controller thành *Servlet, *Utils thành *Util (nếu thống nhất), sửa import | Trung bình: nhiều file bị ảnh hưởng | mvn clean compile không lỗi, tìm web.xml không còn tên cũ |
| 3. Tách package | Chia controller/ thành thư mục con theo mảng, chia model/ thành entity/ và dto/; sửa import và `web.xml` | Cao: sai web.xml làm ứng dụng không khởi động | Tomcat khởi động được, đi hết các luồng chính |
| 4. Tầng Service | Tạo Service cho code mới; chuyển code cũ dần theo từng luồng (Voucher, Check-in, F&B trước; đặt vé và thanh toán sau, có kiểm thử kỹ) | Cao với luồng tiền bạc | Mỗi luồng một PR, thử thanh toán, giữ ghế, soát vé |
| 5. Chuyển trang công khai vào `WEB-INF` (không bắt buộc) | Thêm Servlet cho /login, trang chủ..., đổi 22 chỗ redirect và welcome-file | Cao: ảnh hưởng mọi người dùng | Chỉ làm nếu nhóm thực sự cần |

Quy tắc chung cho mọi giai đoạn:

1. Dùng git mv để giữ lịch sử.

2. Mỗi giai đoạn là một nhánh và một Pull Request riêng; người khác chỉ cần git pull rồi build.

3. Trước khi tạo PR, chạy mvn clean compile và bấm thử luồng của phần mình trên Tomcat.

4. Không đổi tên và đổi logic trong cùng một commit.

5. Đợt giai đoạn 3 và 4 cần nhóm dừng merge các nhánh khác trong một thời gian ngắn (khoảng vài giờ), không cần 24 giờ cho cả dự án.

## 5. Việc cụ thể cho phần của Hải (F&B, Voucher, Soát vé, Báo cáo) và câu hỏi cho nhóm

### Giai đoạn 1: đổi tên JSP (rủi ro thấp)

Tất cả JSP của phần này đã nằm trong WEB-INF/views, nên chỉ cần đổi tên file. Không phải chuyển thư mục.

| Tên hiện tại | Tên mới đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| fnb/list.jsp | fnbMenuList.jsp | Tài liệu đề nghị fnbItemList.jsp, nhưng trang này liệt kê cả món và combo, nên fnbMenuList đúng hơn |
| fnb/item-form.jsp | fnbItemForm.jsp |  |
| fnb/combo-form.jsp | fnbComboForm.jsp |  |
| fnb/stock.jsp | fnbInventory.jsp |  |
| voucher/list.jsp | voucherList.jsp |  |
| voucher/form.jsp | voucherForm.jsp |  |
| checkin/index.jsp | ticketCheckIn.jsp |  |
| report/chain.jsp, sales.jsp, operations.jsp | reportChain.jsp, reportSales.jsp, reportOperations.jsp |  |
| head.jspf, foot.jspf, filter.jspf trong fnb, voucher, report | fnbHead.jspf, fnbFoot.jspf, voucherHead.jspf, voucherFoot.jspf, reportHead.jspf, reportFoot.jspf, reportFilter.jspf | Hoặc giữ tên, vì đã nằm trong thư mục riêng; tài liệu gốc cũng chưa nói cụ thể |

Chỗ phải sửa theo (đã đếm trong code):

â€¢ FnbServlet: 6 lần forward (4 đích khác nhau); VoucherServlet: 2 lần; CheckInServlet: 1 lần; ReportHubServlet: 3 lần.

â€¢ 21 dòng <%@ include file="head.jspf" %>, foot.jspf, filter.jspf trong các JSP trên.

â€¢ Ghi chú trong tài liệu demo và README nếu có nhắc tên file.

### Giai đoạn 2 trở đi

â€¢ Đổi tên Servlet cho khớp (CheckInServlet thành TicketCheckInServlet nếu nhóm chọn); các Servlet của phần này dùng @WebServlet, không nằm trong web.xml, nên không cần sửa web.xml.

â€¢ Tạo VoucherService, FnbService, CheckInService và chuyển logic (xem mục 3) khi nhóm đồng ý giai đoạn 4.

### Câu hỏi cần cả nhóm quyết định trước khi bắt đầu

â˜ Có làm giai đoạn 5 (chuyển trang đăng nhập, trang chủ vào WEB-INF) không, hay giữ ngoại lệ?

â˜ Servlet đã dùng @WebServlet: có chuyển hết 22 Servlet trong web.xml sang @WebServlet để khỏi sửa hai nơi?

â˜ Quy tắc transaction ở Service: bắt buộc cho code mới, hay cả code cũ?

â˜ Thống nhất *Util hay *Utils (hiện đang lẫn).

â˜ CSS và JS có đổi sang camelCase hay giữ tên có gạch ngang?

â˜ Ai là người sửa tài liệu gốc (giai đoạn 0) và hạn chót?